IDEAOS

Plataforma de validación y priorización de ideas de negocio con IA

| Versión 1.3 — MVP | Estado Planning | Fecha Abril 2026 | Autor Michael & Rómulo |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Visión del producto

IdeaOS es una plataforma multi-tenant para capturar, validar, enriquecer y priorizar ideas de negocio mediante un sistema de agentes de IA especializados. El resultado es un ranking dinámico de ideas con scoring ponderado y un business case exportable listo para presentar a partners o inversores.

## 1.1 Problema que resuelve

Los emprendedores y equipos de producto acumulan ideas sin un sistema estructurado para evaluarlas. El resultado es decisiones intuitivas, tiempo invertido en ideas de bajo potencial y oportunidades descartadas por falta de análisis rápido. IdeaOS convierte esa fricción en un proceso sistemático y accionable.

## 1.2 Propuesta de valor

| Para quién | Beneficio clave |
| --- | --- |
| Emprendedores individuales | Ranking claro de en qué apostar sin análisis manual |
| Equipos de producto (2-10 personas) | Base compartida para priorizar con datos, no con opiniones |
| Consultoras boutique | Business cases automatizados para clientes o inversores |

# 2. Funcionalidades del producto

## 2.1 Módulo de ideas

Ingreso en tres modos:

- Modo libre: título + descripción en texto abierto

- Modo estructurado: sector, modelo de negocio, mercado objetivo, notas adicionales

- Modo audio: grabación de voz transcrita automáticamente vía Whisper API (OpenAI). El texto transcrito alimenta el mismo flujo de agentes que los otros modos.

Las ideas son editables en cualquier momento. Cada edición puede disparar un re-análisis de los agentes afectados.

## 2.2 Sistema de agentes IA

Cinco agentes especializados. Cada uno corre de forma independiente o en paralelo ("Analizar todo"):

| Agente | Peso | Qué analiza | Fuentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Viabilidad de mercado | 25% | Tamaño de mercado, tendencias, timing, barreras de entrada, regulación | LLM + web search |
| Análisis competitivo | 20% | Actores existentes, saturación, diferenciadores, amenazas de sustitutos | LLM + web search |
| Modelo económico | 25% | Revenue potential, márgenes, estructura de costos, escalabilidad, breakeven estimado | LLM |
| Go-to-market | 15% | Canales de adquisición, ciclo de ventas, complejidad del lanzamiento, MVP viable | LLM |
| Fit con el fundador | 15% | Match habilidades/sector, red relevante, energía sostenible, ventaja competitiva personal | LLM (perfil contextual) |

Cada agente devuelve: score 1–10, titular del veredicto, 2 fortalezas, 2 riesgos, una recomendación accionable, los supuestos críticos que soportan el análisis y una acción de validación sugerida.

## 2.3 Scoring y ranking

Score compuesto ponderado enriquecido con dos metacapas de calidad:

- Score compuesto ponderado calculado en tiempo real

- Confidence Score (0–1): mide cuánta evidencia real soporta la nota. Un 8.5 con confidence 0.3 es muy distinto a un 8.5 con confidence 0.9.

- Volatility Score (0–1): estima cuánto podría caer el score si un supuesto crítico falla. Alta volatilidad = idea frágil ante incertidumbre.

Modos de ranking — el dashboard permite ordenar por cinco criterios distintos para tomar decisiones en contextos diferentes:

| Modo de ranking | Para qué decisión sirve |
| --- | --- |
| Mejor oportunidad total | Score compuesto ponderado — la apuesta más sólida globalmente |
| Más viable ahora | Score de viabilidad + founder fit — quick wins ejecutables hoy |
| Mayor ventaja competitiva | Score competitivo — ideas más defensibles a largo plazo |
| Mejor valor / esfuerzo | Ratio impacto vs. complejidad (lógica RICE adaptada) |
| Más incierta | Volatility Score descendente — qué validar primero antes de invertir |

- Etiquetas de prioridad visuales: Alta prioridad (≥7.5), Prometedora (≥6.5), A desarrollar (≥5.0), Baja prioridad (<5.0)

- Vista comparativa de dos ideas en paralelo (radar superpuesto + tabla comparativa)

## 2.4 Business case exportable

Documento generado automáticamente a partir de los análisis acumulados, que incluye:

- Resumen ejecutivo de la idea

- Análisis por dimensión con scores, confidence y argumentación

- Tabla de fortalezas y riesgos consolidada

- Supuestos críticos identificados por los agentes

- Recomendaciones de próximos pasos priorizadas

- Gráfico de radar del scoring (PNG embebido)

Formatos de exportación: PDF y DOCX. El documento se regenera en cualquier momento con el último estado del análisis.

## 2.5 Output por audio

Además de los formatos escritos, el sistema puede sintetizar un resumen de voz de cada idea analizada:

- Botón "Escuchar resumen" en la página de detalle de cada idea

- El audio cubre: score final, veredicto por dimensión, principales riesgos y siguiente acción recomendada

- Tecnología: OpenAI TTS (voz natural) o ElevenLabs para versiones premium

- Ideal para revisar el estado del portfolio de ideas en movilidad (sin pantalla)

## 2.6 Multi-tenancy y autenticación

- Autenticación con email/password y OAuth (Google)

- Modelo de workspaces: cada tenant tiene su espacio aislado

- Roles: Owner, Editor, Viewer (por workspace)

- Invitación por email a colaboradores del mismo workspace

- Soporte i18n desde el inicio: español e inglés

# 3. Arquitectura técnica

## 3.1 Stack tecnológico

| Capa | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 (App Router) | SSR/SSG, file-based routing, Server Actions, ecosistema React maduro |
| Styling | Tailwind CSS + shadcn/ui | Velocidad de desarrollo, consistencia de diseño, componentes accesibles |
| Backend / API | Next.js API Routes + Server Actions | Monorepo simple, sin servidor adicional para el MVP |
| Base de datos | Supabase (PostgreSQL) | Auth, Storage y DB en uno, row-level security, SDK TypeScript nativo |
| ORM | Prisma | Type-safety, migraciones versionadas, DX superior |
| IA / Agentes | Anthropic Claude API (claude-sonnet-4) | Calidad de razonamiento, web search tool nativa, JSON mode |
| Audio input | OpenAI Whisper API | Transcripción de audio a texto para ingreso de ideas por voz |
| Audio output | OpenAI TTS API | Síntesis de voz del resumen ejecutivo para consumo en movilidad |
| Exportación | Puppeteer (PDF) + docx-js (DOCX) | PDF de alta fidelidad desde HTML, DOCX editable |
| i18n | next-intl | Integración nativa con App Router, gestión de namespaces |
| Deploy | Vercel (frontend) + Supabase (DB) | Zero-config CI/CD, preview deployments, escala automática |
| Auth | Supabase Auth | Email/password + OAuth Google, JWT, RLS integrado |

## 3.2 Modelo de datos (entidades principales)

| Entidad | Campos clave |
| --- | --- |
| users | id, email, name, avatar_url, locale, created_at |
| workspaces | id, name, slug, owner_id, plan (free¦pro), created_at |
| workspace_members | workspace_id, user_id, role (owner¦editor¦viewer), invited_at |
| ideas | id, workspace_id, created_by, title, description, sector, target_market, business_model, notes, composite_score, confidence_score, volatility_score, status (active¦archived), input_type (text¦audio), created_at, updated_at |
| analyses | id, idea_id, agent_type (market¦competition¦economics¦gtm¦founder_fit), score, headline, strengths[], risks[], recommendation, hypotheses[], next_validation_action, web_search_used, model_version, created_at |
| hypotheses | id, idea_id, agent_type, description, criticality (high¦medium¦low), status (unvalidated¦confirmed¦invalidated), created_at |
| experiments | id, idea_id, hypothesis_id, type (interview¦landing¦smoke_test¦benchmark), description, status (pending¦in_progress¦done), result, created_at, updated_at |
| audio_inputs | id, idea_id, user_id, storage_url, transcript, duration_seconds, whisper_model, created_at |
| exports | id, idea_id, user_id, format (pdf¦docx¦audio), storage_url, created_at |
| ranking_history | id, idea_id, composite_score, confidence_score, volatility_score, reason, snapshot_at |

Las entidades hypotheses y experiments convierten el sistema en un motor de validación vivo: cada análisis del agente genera supuestos explícitos que el usuario puede ir confirmando o invalidando con evidencia real.

## 3.3 Estructura del repositorio

Monorepo con Next.js App Router:

idea-os/

├── app/                          # Next.js App Router

│   ├── [locale]/                 # i18n root (es|en)

│   │   ├── (auth)/               # login, register, invite

│   │   ├── (app)/                # rutas protegidas

│   │   │   ├── dashboard/        # ranking de ideas (5 modos)

│   │   │   ├── ideas/[id]/       # detalle + agentes + hipótesis

│   │   │   ├── ideas/[id]/experiments/  # validaciones activas

│   │   │   └── settings/         # workspace, equipo, billing

│   └── api/                      # API routes

│       ├── audio/transcribe/     # Whisper: audio → texto

│       ├── audio/synthesize/     # TTS: texto → audio

│       └── export/[id]/          # PDF y DOCX headless

├── components/                   # componentes reutilizables

├── lib/                          # utils, claude client, supabase client

├── agents/                       # prompts y lógica por agente

├── prisma/                       # schema.prisma + migraciones

├── messages/                     # traducciones es.json / en.json

└── scripts/export/              # generación PDF y DOCX

# 4. Roadmap de desarrollo

## Fase 0 — Setup (Semana 1)

- Inicializar repo Next.js 14 con TypeScript, Tailwind, shadcn/ui

- Configurar Supabase: proyecto, Auth (email + Google OAuth), esquema inicial con Prisma

- Configurar next-intl con es/en, variables de entorno, deploy base en Vercel

- Crear estructura de carpetas y layout principal autenticado

## Fase 1 — Core MVP (Semanas 2–4)

- CRUD completo de ideas (formulario libre + estructurado)

- Input por audio: API route /api/audio/transcribe con Whisper, el transcript alimenta el formulario libre

- Integración Claude API: 5 agentes con prompts finales, manejo de errores y retry

- Los agentes extraen y persisten hipótesis críticas (tabla hypotheses) además del análisis estándar

- Confidence Score y Volatility Score calculados por el scorer a partir de los outputs de agentes

- Scoring compuesto ponderado + 5 modos de ranking en dashboard

- Persistencia de análisis en Supabase, historial de versiones en ranking_history

- UI: dashboard ranking con selector de modo, vista detalle de idea, cards de agentes con resultados

## Fase 2 — Exportación + Experimentos + Multi-tenant (Semanas 5–7)

- Generación de business case en PDF (Puppeteer) y DOCX (docx-js) con confidence/volatility incluidos

- Output por audio: API route /api/audio/synthesize con OpenAI TTS, botón "Escuchar resumen" en vista de idea

- Módulo de experimentos: CRUD de validaciones por hipótesis, estados (pending/in_progress/done)

- Gráfico de radar del scoring embebido en el documento exportado

- Sistema de workspaces, invitaciones por email, roles (owner/editor/viewer)

- Row-level security en Supabase por workspace

- i18n completo: todos los textos traducidos a es/en, selector de idioma

## Fase 3 — Web search + Comparativa + Pulido (Semanas 8–9)

- Activar web search tool de Claude en agentes de mercado y competencia

- Vista comparativa de dos ideas (radar superpuesto + tabla comparativa lado a lado)

- Historial de scoring por idea (evolución del composite_score + confidence en el tiempo)

- Notificaciones in-app cuando un análisis completa

- QA, performance, accesibilidad, mobile responsive

| Fase 0 | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Total estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana 1 | Semanas 2–4 | Semanas 5–7 | Semanas 8–9 | ~9 semanas |

# 5. Costos estimados de LLMs

Los tres servicios con costo variable son los agentes de Claude (Anthropic), la transcripción de audio (OpenAI Whisper) y la síntesis de voz (OpenAI TTS). El coste dominante son los agentes.

## 5.1 Desglose por servicio

| Servicio | Precio unitario | Costo por acción | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude Sonnet 4 (agentes) | $3/MTok in · $15/MTok out | $0.15–$0.35 / análisis completo (5 agentes) | Costo dominante. Análisis completo = ~20K tokens totales |
| Claude Haiku 4.5 (agentes simples) | $0.08/MTok in · $0.40/MTok out | $0.005–$0.01 / análisis | Para GTM y Founder Fit donde la complejidad es menor |
| OpenAI Whisper (audio input) | $0.006 / minuto | ~$0.012 por grabación de 2 min | Prácticamente gratis en cualquier escala |
| OpenAI TTS (audio output) | $15 / MTok caracteres | ~$0.05 por resumen de 500 palabras | Negligible en uso personal y en escala moderada |

## 5.2 Proyección de costos por escenario

| Escenario | Volumen mensual | Costo estimado / mes | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| Uso personal (1-2 usuarios) | 30–50 análisis completos | $5–$18 | Sin optimización, usar Sonnet en todo |
| Consultora / beta (10–20 usuarios) | 300–500 análisis | $45–$175 | Haiku para GTM y Founder Fit; cachear prompts repetidos |
| SaaS (100 usuarios activos) | 2,000–5,000 análisis | $300–$1,750 | Modelo mixto Sonnet/Haiku + prompt caching + re-análisis solo si cambia la idea |

## 5.3 Estrategia de optimización por fases

MVP (Fase 1–2): sin optimización. Sonnet en todos los agentes. Prioridad: calidad y velocidad de desarrollo.

- El costo en uso personal es irrelevante ($5–$18/mes). No vale la pena optimizar antes de validar el producto.

Escala temprana (Fase 3+): modelo mixto Sonnet/Haiku.

- Agentes con Sonnet 4: Viabilidad de mercado, Análisis competitivo, Modelo económico — razonamiento complejo, web search activa

- Agentes con Haiku 4.5: Go-to-market, Fit con el fundador — menor complejidad analítica, ahorro de ~25x en costo

- Prompt caching de Anthropic: los prompts de sistema se cachean automáticamente si superan 1,024 tokens, reduciendo hasta 90% el costo de input en análisis repetidos

SaaS con volumen: invalidación de caché inteligente.

- Solo re-ejecutar agentes si el usuario actualiza campos relevantes para ese agente (ej: cambiar sector dispara mercado y competencia, no GTM)

- Guardar analyses con timestamp y hash de inputs — si el hash no cambia, devolver el análisis cacheado sin llamar a la API

Nota: la web search no se limita en ningún escenario — es parte del diferencial de calidad del análisis.

# 6. División de trabajo: Claude Code vs. Gemini CLI

El desarrollo se divide entre dos agentes de código corriendo en paralelo en IDEs separados: Claude Code en la terminal integrada de VS Code, y Gemini CLI en la terminal integrada de Antigravity. La regla fundamental es que cada agente es dueño exclusivo de sus archivos — ninguno toca los archivos del otro salvo excepciones acordadas.

## 6.1 Setup de herramientas

|  | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| IDE | VS Code — terminal integrada con comando `claude` | Antigravity — terminal integrada con Gemini CLI v0.40.0 |
| Modelo | claude-sonnet-4 / claude-opus-4 (propio) | Auto (Gemini 3) — cambiar a Gemini 2.5 Pro con /model si disponible |
| Contexto base | CLAUDE.md en la raíz del proyecto | GEMINI.md en la raíz del proyecto |
| Tipo de trabajo | Lógica de negocio, agentes, scoring, modelo de datos | UI, componentes, rutas CRUD, audio APIs, i18n |
| Cuándo usarlo | Cuando el output impacta el comportamiento del sistema o el schema | Cuando el output es visual o es llamada directa a una API ya definida |
| Riesgo si se equivoca | Alto — puede romper scoring, agentes o migraciones | Bajo — un componente mal generado no rompe la lógica de negocio |

## 6.2 Propiedad exclusiva de archivos

Regla de oro: ninguna herramienta modifica archivos que pertenecen a la otra sin sincronización explícita previa.

| Claude Code — archivos propios (no tocar con Gemini CLI) | Gemini CLI — archivos propios (no tocar con Claude Code) |
| --- | --- |
| agents/*.ts — prompts y lógica de cada agente | app/(app)/dashboard/page.tsx — ranking e interfaz principal |
| lib/scoring.ts — composite, confidence, volatility | app/(app)/ideas/[id]/page.tsx — vista detalle (solo UI) |
| lib/claude.ts — cliente Anthropic y retry logic | app/(app)/ideas/new/page.tsx — formulario nueva idea |
| prisma/schema.prisma — modelo de datos completo | app/(auth)/** — login, register, invite |
| prisma/migrations/** — todas las migraciones | components/ui/** — componentes shadcn/ui y propios |
| scripts/export/pdf.ts — generación PDF | app/api/audio/transcribe/route.ts — Whisper integration |
| scripts/export/docx.ts — generación DOCX | app/api/audio/synthesize/route.ts — TTS integration |
| lib/supabase/server.ts — cliente server-side | app/(app)/settings/** — workspace, equipo, billing |
| lib/supabase/rls.ts — políticas RLS | messages/es.json y en.json — traducciones i18n |

Archivos compartidos (ambas herramientas pueden leer, solo Claude Code escribe): lib/types.ts, lib/utils.ts, lib/supabase/client.ts.

## 6.3 Tareas por fase y herramienta

Fase 0 — Setup (Semana 1)

| # | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicializar repo, configurar TypeScript strict, ESLint, Prettier | — |
| 2 | Configurar Prisma: schema completo con todas las entidades del planning (sección 3.2), primera migración | — |
| 3 | Crear lib/supabase/server.ts, lib/supabase/client.ts, lib/types.ts con tipos derivados de Prisma | — |
| 4 | Configurar RLS en Supabase: políticas por workspace para todas las tablas | — |
| 5 | — | Configurar next-intl: middleware, routing [locale], archivos es.json / en.json con estructura base |
| 6 | — | Crear layout raíz autenticado: sidebar, header, selector de locale, estructura de rutas (auth) y (app) |
| 7 | — | Configurar Tailwind + shadcn/ui (New York style, zinc). Deploy base en Vercel sin errores. |

Fase 1 — Core MVP (Semanas 2–4)

| # | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Crear agents/*.ts: los 5 agentes con buildPrompt(), pesos, colores y esquema JSON de respuesta | — |
| 2 | Crear lib/claude.ts: función runAgent() con retry, manejo de errores y JSON parsing robusto | — |
| 3 | Crear lib/scoring.ts: computeCompositeScore(), computeConfidenceScore(), computeVolatilityScore() | — |
| 4 | Server Action: createIdea(), updateIdea(), runAgentForIdea(), runAllAgents() con persistencia en Supabase | — |
| 5 | — | UI: formulario nueva idea (modo libre + modo estructurado) con validación client-side |
| 6 | — | API route /api/audio/transcribe con Whisper. El transcript se pasa al mismo formulario de idea. |
| 7 | — | UI: dashboard con IdeaCard (score ring, etiqueta, sector, modelo). Selector de 5 modos de ranking. |
| 8 | — | UI: página /ideas/[id] — sección de campos editables, cards de agentes (score, headline, strengths, risks, recommendation), botones Analizar / Re-analizar / Analizar todo |
| 9 | Migración: añadir índices en idea_id y agent_type en tabla analyses para queries de ranking | — |

Punto de integración Fase 1: Gemini CLI consume los tipos de lib/types.ts (Server Components, props tipadas). Claude Code no toca ningún archivo de app/(app)/. La integración ocurre solo a través de Server Actions importadas.

Fase 2 — Exportación + Experimentos + Multi-tenant (Semanas 5–7)

| # | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| 1 | scripts/export/docx.ts: business case en DOCX con docx-js (score, agentes, hipótesis, radar) | — |
| 2 | scripts/export/pdf.ts: Puppeteer renderiza /ideas/[id]/export y devuelve PDF | — |
| 3 | Server Action: exportIdea(id, format) que llama al script correspondiente y guarda en Supabase Storage | — |
| 4 | RLS multi-tenant: políticas para workspace_members, ideas y analyses filtradas por workspace_id | — |
| 5 | — | UI: página /ideas/[id]/export (HTML limpio sin layout, optimizado para Puppeteer) |
| 6 | — | API route /api/audio/synthesize con OpenAI TTS. Botón Escuchar resumen en página de idea. |
| 7 | — | UI: módulo de experimentos en /ideas/[id]/experiments — lista, crear, actualizar estado, resultado |
| 8 | — | UI: /settings/team — listar miembros, invitar por email, cambiar roles, selector de workspace |
| 9 | — | i18n completo: traducir todos los strings de UI al inglés en messages/en.json |

Fase 3 — Web search + Comparativa + Pulido (Semanas 8–9)

| # | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Activar web_search_20250305 en agents/market.ts y agents/competition.ts. Ajustar parsing de respuesta para incluir fuentes web. | — |
| 2 | Implementar invalidación de caché inteligente: hash de inputs por agente, re-análisis solo si el hash cambia | — |
| 3 | Modelo mixto Sonnet/Haiku: GTM y Founder Fit migrar a Haiku. Actualizar lib/claude.ts con model selector por agente. | — |
| 4 | — | UI: vista comparativa de dos ideas (radar superpuesto con Recharts + tabla lado a lado) |
| 5 | — | UI: historial de scoring por idea (gráfico de línea con composite_score y confidence a lo largo del tiempo) |
| 6 | — | QA visual: mobile responsive en todas las páginas, accesibilidad (aria-labels, contraste), loading states |

## 6.4 Protocolo de integración entre herramientas

Para que el trabajo de ambas herramientas se integre sin fricción, seguir este protocolo:

- Antes de iniciar una tarea de Gemini CLI que consume una Server Action nueva: confirmar que Claude Code ya la implementó y está en el repositorio.

- Al finalizar cada fase: hacer un commit limpio con mensaje descriptivo antes de que la otra herramienta tome el relevo en los archivos compartidos.

- lib/types.ts es el contrato entre las dos herramientas. Si Claude Code modifica un tipo, Antigravity debe ser notificado antes de continuar con la UI afectada.

- Conflictos en prisma/schema.prisma: solo Claude Code lo modifica. Si Gemini CLI necesita un campo nuevo, abrirlo como tarea para Claude Code primero — nunca editar schema.prisma con Gemini CLI.

# 8. Instrucciones para Claude Code

Este documento define el contrato de desarrollo. Las siguientes instrucciones están redactadas para ser entregadas directamente a Claude Code como prompt de contexto al iniciar cada sesión de desarrollo.

## 8.1 Prompt de contexto base (copiar al iniciar)

Estás desarrollando IdeaOS, una plataforma SaaS multi-tenant para validar y priorizar ideas de negocio con IA.
STACK: Next.js 14 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui, Supabase (Auth + PostgreSQL), Prisma ORM, Anthropic Claude API, OpenAI Whisper API (audio input), OpenAI TTS API (audio output), next-intl (es/en), Vercel.
PRINCIPIOS DE DESARROLLO:
- TypeScript estricto en todo el código. Sin any implícitos.
- Server Components por defecto. Client Components solo cuando sea imprescindible (interactividad, hooks).
- Server Actions para mutaciones. No crear API routes innecesarias.
- Row-level security en Supabase para todo dato de usuario/workspace.
- i18n desde el principio: todos los strings de UI en messages/es.json y messages/en.json.
- Manejo de errores explícito: nunca swallow errors silenciosos.
- Componentes pequeños y reutilizables. No mezclar lógica de negocio con presentación.
ESTRUCTURA DE AGENTES (archivo: agents/{agent_id}.ts):
- Cada agente exporta: id, label, weight, color, buildPrompt(idea: Idea): string
- El prompt siempre instruye a responder SOLO en JSON con: score, headline, strengths[], risks[], recommendation, hypotheses[], next_validation_action
- El agente de mercado y el de competencia activan web_search_20250305 en la llamada a la API
- Después de correr todos los agentes, un scorer calcula: composite_score (ponderado), confidence_score (0-1, basado en cobertura de evidencia) y volatility_score (0-1, basado en criticidad de hipótesis no validadas)
AUDIO:
- Input: API route /api/audio/transcribe recibe FormData con el archivo de audio, llama a OpenAI Whisper, devuelve { transcript: string }. El transcript se trata igual que texto libre.
- Output: API route /api/audio/synthesize recibe { text: string, idea_id: string }, llama a OpenAI TTS, guarda el archivo en Supabase Storage y devuelve { audio_url: string }.
MODELO DE DATOS: ver sección 3.2 del planning. Usar Prisma para todas las queries.
EXPORTACIÓN: PDF con Puppeteer (renderizar página /ideas/[id]/export como headless), DOCX con docx-js.

## 8.2 Prompts por fase

Fase 0 — Setup

Inicializa el proyecto IdeaOS siguiendo estas instrucciones exactas:
1. Crea el proyecto con: npx create-next-app@latest idea-os --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir=false
2. Instala dependencias: npm install @supabase/supabase-js @supabase/auth-helpers-nextjs prisma @prisma/client @anthropic-ai/sdk next-intl shadcn-ui
3. Instala shadcn/ui: npx shadcn-ui@latest init (New York style, zinc base color)
4. Configura next-intl con locales ["es", "en"], defaultLocale "es"
5. Crea el schema de Prisma con las entidades del planning (sección 3.2)
6. Configura Supabase: crea cliente server y cliente browser en lib/supabase/
7. Crea el middleware.ts para proteger rutas y gestionar locale
8. Despliega en Vercel y confirma que el build pasa sin errores

Fase 1 — Core MVP

Implementa el core de IdeaOS en este orden:
1. Páginas de auth: /login, /register con Supabase Auth (email + Google OAuth)
2. Layout protegido: middleware que redirige a /login si no hay sesión
3. Dashboard /dashboard: lista de ideas ordenadas por composite_score desc, con IdeaCard (score ring, título, sector, modelo, etiqueta de prioridad)
4. Formulario de nueva idea: modo libre (título + descripción) y modo estructurado (+ sector, target_market, business_model). Server Action para guardar en Supabase.
5. Página /ideas/[id]: detalle con todos los campos editables inline, sección de agentes
6. Sistema de agentes: crear agents/index.ts que exporta los 5 agentes. Función runAgent(agentId, idea) que llama a Claude API y persiste el resultado en tabla analyses.
7. En la UI de idea: botón por agente ("Analizar" / "Re-analizar") y botón "Analizar todo" que los corre en paralelo con Promise.allSettled
8. Scoring: función computeCompositeScore(analyses) con pesos del planning. Actualizar composite_score en idea al completar análisis.

Fase 2 — Exportación + Multi-tenant

Implementa exportación y multi-tenancy:
EXPORTACIÓN:
1. Crea página /ideas/[id]/export (sin layout, solo el documento HTML)
2. Ruta API /api/export/[id] que lanza Puppeteer, navega a esa página y devuelve PDF
3. Para DOCX: script scripts/export/docx.ts que usa docx-js para generar el business case con los datos del análisis
4. Botón de exportación en la página de idea con selector PDF/DOCX
5. Guardar URL del documento exportado en tabla exports
MULTI-TENANT:
1. Tabla workspaces y workspace_members ya en Prisma
2. Implementar RLS en Supabase: usuarios solo ven datos de sus workspaces
3. Onboarding: al registrarse, crear workspace personal automáticamente
4. Página /settings/team: listar miembros, invitar por email, cambiar roles
5. Selector de workspace en el sidebar si el usuario tiene más de uno

# 9. Variables de entorno

Crear archivo .env.local en la raíz del proyecto con las siguientes variables:

# Supabase
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJ...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJ...  # solo server-side
# Anthropic (agentes IA)
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
# OpenAI (audio: Whisper + TTS)
OPENAI_API_KEY=sk-...
# Next.js
NEXTAUTH_URL=http://localhost:3000
NEXTAUTH_SECRET=generate-with-openssl-rand-base64-32
# App
NEXT_PUBLIC_APP_URL=http://localhost:3000
DEFAULT_LOCALE=es

## Notas de seguridad

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY nunca debe estar en variables NEXT_PUBLIC_*

- ANTHROPIC_API_KEY solo usarla en Server Actions o API Routes, nunca en Client Components

- Agregar .env.local a .gitignore desde el inicio

- En Vercel: configurar todas las variables en el panel Environment Variables antes del primer deploy de producción

# 10. Decisiones pendientes

| Decisión | Opciones | Criterio para decidir |
| --- | --- | --- |
| Modelo de billing (cuando se monetice) | Freemium (N ideas gratis) / Pro mensual / Por workspace | Validar con primeros 5 usuarios externos |
| Perfil del fundador configurable por workspace | Hardcodeado (solo Michael) vs. formulario de perfil por usuario | Depende de si se abre a clientes externos pronto |
| Historial de análisis versionado | Guardar cada análisis vs. solo el último por agente | Impacto en storage de Supabase; decidir antes de Fase 1 |
| Gráfico de radar en exportación | Canvas en cliente vs. Recharts server-rendered vs. Chart.js en Puppeteer | Probar en Fase 2 con Puppeteer + Chart.js CDN |
| Rate limiting de la API de Claude | Sin límite (MVP) vs. límite por workspace/día | Añadir en Fase 3 si el costo se dispara |
| Proveedor TTS para audio output | OpenAI TTS (más económico) vs. ElevenLabs (más natural) | Evaluar calidad percibida con primeros usuarios; OpenAI para MVP |
| Confidence Score: cálculo automático vs. manual | IA estima la confianza vs. usuario la ajusta con evidencia real | Empezar automático en MVP, añadir ajuste manual en v2 |
| Experiments: integración con herramientas externas | Solo registro interno vs. link a Notion/Google Sheets | Decidir tras ver cómo usan el módulo los primeros usuarios |

Documento generado para uso interno — IdeaOS v1.3 Planning · Abril 2026